## Slide 1
企業專題
時程規劃至6/18

## Slide 2
6/18
期末報告
4/30
5/31
初步資料準備 ＆ 架構規劃
開發階段 ＆ 初步版本開發完成
測試階段
時程大方向規劃

## Slide 3
4月完成項目
4 月
  顧客 & 賣菜郎資料產生 → Using chatGPT
  功能評估與確認
  網頁設計
4/30
  確認所有人有辦法掌握Github & Django 操作與架構
  網頁初步開發報告
  功能確認
    網頁功能
    資料庫資料
  程式、網頁、資料庫上傳到伺服器上

## Slide 4
5月完成項目
5/7
5/14
5/21
5/28 – 整體開發完成
Django 開發連結完成
    網頁：
        Django 配置完成
        功能確認：網站功能檢視
        負責人：Willis Liao
    伺服器：
        伺服器連結 Django 架構
        功能確認：資料庫欄位確認
        負責人： 陳永嘉
Web 開發完成
  網頁功能
後續階段：
  微調 ：功能細節微調
  美編：開始針對網頁Logo、background、排版
  功能測試：整體架構測試，連結方面測試
    Django : 針對Web、Database，整體連結測試
Recommendation System 功能嘗試導入
需求確認
Recommendation System 功能正式導入
  Next Step : 功能測試
整體架構測試
  功能、需求確認
整體功能初版完成
測試階段開始

## Slide 5
6/18
期末報告
6/4
6/11
測試階段
優化階段
成品最終測試
期末報告準備
6月完成項目
測試階段
優化階段
最終結果報告產出
成果簡報製作